Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso dell’Università di Pavia – CIG ----------------------

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno ============ (====), il giorno ======== (==) del mese di =========, in Pavia, presso i locali del rettorato dell'Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, 65, avanti a me ==========, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'amministrazione universitaria, nominato con decreto rettorale  n. === del =========, sono comparsi:

il ---------------------, nato a -------------, il ------------, in qualità di Direttore generale pro-tempore dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, “Committente”), C.F. 80007270186, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, che interviene nella sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pavia nella seduta del 27 ottobre 2015

e

____________________________________________________ (di seguito, per brevità, “Progettista”), nato a _____________________ il _________________ con recapito professionale in ___________________________________ iscritto all’Albo ____________________ della Provincia di ________ al n° ____ dal _______________, Codice Fiscale _______________________________, Partita IVA ________________________________,

premesso che:

- con determinazione dirigenziale repertorio n.___________ in data _________, è stata indetta, ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e  sono stati contestualmente approvati gli atti di gara;

- con verbale di seduta aperta al pubblico in data______________, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria  a favore _________________;

- che con determinazione dirigenziale rep.________ in data ____________, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a ___________che ha offerto di eseguire il servizio ad un prezzo di __________________;

- che con determinazione dirigenziale rep. __________ in data ___________ è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e autorizzata la stipula del presente contratto

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi il bando di gara, il documento preliminare alla progettazione, l’offerta tecnica ed economica presentate dal Progettista, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell’Amministrazione universitaria, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO

Il committente affida al Progettista l’incarico professionale progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso, dell’importo complessivo previsto di € 2.4650.000,00=., al netto dell’IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 45.000,00=.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL PROGETTISTA

Il servizio sarà articolato nelle seguenti distinte fasi, per ciascuna delle quali si indicano le previste prestazioni:

Progettazione preliminare: si dovrà comporre degli elaborati conformi a quanto previsto dall’art. 17 e segg. del dPR 207/2010:

- relazione illustrativa;

- relazione tecnica;

- indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

- planimetria generale ed elaborati grafici;

- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

- calcolo sommario della spesa;

Progettazione definitiva: si dovrà comporre degli elaborati conformi a quanto previsto dall’art. 24 e segg. del dPR 207/2010:

- relazione generale;

- relazioni tecniche specialistiche;

- elaborati grafici;

- calcoli delle strutture e degli impianti;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- computo metrico estimativo;

Progettazione esecutiva: si dovrà comporre degli elaborati conformi a quanto previsto dall’art.33 e segg. del D.P.R. n.207/2010, contenente:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici;

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- piano di manutenzione dell’opere e delle sue parti;

- piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’art.91 del D.Lgs. n.81/2008.

ART. 4 – TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

In forza dell’offerta economica presentata in sede di gara, i termini previsti per l’espletamento della progettazione sono i seguenti:

- progetto preliminare: …. giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

- progetto definitivo: … giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione del progetto preliminare;

- progetto esecutivo:  … giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione del definitivo;

- piano di sicurezza da consegnarsi contestualmente al progetto esecutivo, in quanto parte integrante dello stesso.

Il progetto preliminare e definitivo, a cura del Progettista, dovranno essere sottoposti ai preventivi pareri degli enti ed organi competenti. E’ onere del Progettista predisporre tutti i richiesti elaborati, nelle copie necessarie, e intrattenere i relativi rapporti al fine del sollecito ottenimento degli atti abilitativi.

Il tre livelli di progettazione dovranno essere in ogni caso completi di quanto necessiti, ai sensi di leggi e regolamenti vigenti all’epoca dell’appalto, all’espletamento delle procedure per il regolare affidamento dei lavori.

E’ compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le  modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Nel caso in cui le progettazioni fossero respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica all’affidatario non sarà dovuto alcune compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute.

La prestazione è da intendersi conclusa al momento dell’ottenimento di tutti i pareri degli enti e organi competenti e all’esito positivo della verifica della possibilità di utilizzare il progetto per l’affidamento dei lavori.

Il Progettista è tenuto a presentare tutta la documentazione progettuale, nella stesura ultima relativa a ciascuna delle fasi in originale, nonché copia digitalizzata in formato origine. I files degli elaborati grafici dovranno essere presentati in formato *.DWG.

A richiesta dell’Università il Progettista è altresì obbligato a consegnare ulteriori copie unitamente alla fattura di riproduzione fotostatica, eliografica, ecc. che gli sarà pagata o rimborsata.

ART. 5 – MODIFICHE PROGETTO

E’ compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le  modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dal Committente, prima dell’esecuzione dei lavori di  realizzazione dell’opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il  progetto nella sostanza, il Progettista è tenuto a redigere gli elaborati  necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi  che saranno concordati tra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente  articolo, venissero richieste dal Committente, prima dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche che  comportino cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Progettista è tenuto ad  introdurle negli  elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate  fra le parti le relative competenze da definirsi sulla base delle tariffe vigenti

ART. 6 – COMPENSO DEL PROGETTISTA

Nella determinazione delle competenze professionali si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art.1, comma del DM 143/2013.

Agli onorari e alle spese, determinati secondo quanto indicato all’allegato A, si applica lo sconto offerto in sede di gara pari al _________% (____________________________per cento).

In base a quanto sopra stabilito, e per un importo stimato dei lavori e della sicurezza di €  2.500.000,00=. i compensi e le spese spettanti al Progettista incaricato ammonteranno a € ______________________ (I.V.A. e cassa previdenziale esclusi), così come risultante dalla applicazione dello sconto offerto allo schema di parcella allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante (all. A - di n. === pagine).

Le parti espressamente dichiarano di ritenere la classificazione coerente con la natura del progetto ed esaustiva in relazione alla tipologia delle opere previste: eventuali modifiche alla suddetta classificazione potranno essere ammesse solo se derivanti da significative variazioni nelle caratteristiche dell’intervento, e comunque se espressamente motivate e preventivamente autorizzate dall’Università.

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

I pagamenti dei compensi professionali e relative spese avverranno secondo le modalità appresso specificate:

Progetto Preliminare:

50%  entro 30 giorni dalla data di presentazione degli elaborati;

50% entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Amministrazione

Progetto Definitivo:

50% entro 30 giorni dalla data di presentazione del Progetto all’Amministrazione;

50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto  da parte dell’Amministrazione

Progetto Esecutivo:

50% entro 30 giorni dalla data di presentazione del Progetto all’Amministrazione;

50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto  da parte dell’Amministrazione

Il pagamento al Contraente dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun pagamento avverrà sulla base delle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti i soggetti raggruppati, o di quelli che avranno reso le prestazioni relative a quello specifico pagamento, ciascuno per la propria quota di prestazioni, previste in sede di offerta di gara, effettivamente eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, sarà comunque effettuato esclusivamente al soggetto capogruppo.

ART. 8 - INDICAZIONI PER LA EMISSIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO

Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il Progettista ha comunicato il sotto indicato conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente atto: __________________________________.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il sig. ________________, nato a __________- il _______________, codice fiscale n. ________________________.

L’Università provvederà in occasione di ogni pagamento e con ulteriori controlli, ove necessari, a verificare l’assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi in esame.

ART. 9 - PENALI

Qualora la presentazione delle progettazioni, oggetto dell'incarico, fosse ritardata oltre i termini stabiliti nel precedente art. 3, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, sarà applicata una penale dell’1‰ (un permille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’importo dell’onorario totale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Progettista e comunque fino a un massimo del 10% dell’intero onorario previsto dal presente disciplinare.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 o il 10% dell’onorario il Committente, senza necessità di messa in mora, ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ articolo 7.

Il contratto può altresì essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 15 (quindici) giorni;

- diniego da parte degli Enti preposti dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente imputabile a carenze progettuali, difetto dello studio o inattendibilità tecnico-economica;

# quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto;

- quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali richieste;

# ART. 11 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al soggetto incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente  in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 12 – RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell’attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d’incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della legge n. 143/1949.

Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso

ART. 13 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Il progetto, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al Progettista, resterà di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il Progettista, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici.

In ogni caso il Committente si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il Progettista.

ART. 14 – GARANZIE DEL PROGETTISTA

Il Progettista contestualmente alla firma della presente convenzione presenta la dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, ___________________________________________________ di  _________________________ contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell’art. 90 comma 5 secondo periodo ed art. 111 comma 1, d.lgs.n°163/2006 nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Tale polizza per dichiarazione del Progettista sarà rilasciata a copertura della responsabilità civile professionale, nelle vesti di progettista esterno, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La stessa sarà prestata per un massimale pari ad un milione di euro. La polizza decorre dalla data di stipula del contratto con l’affidatario e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del’affidatario.

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

Il Progettista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART.16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Progettista di cedere ad altri l’esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni del presente servizio, fatto salvo quanto previsto dagli artt 51 e 116, d. lgs. 163/2006.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 91 comma 3 è data/non è data facoltà al Progettista, avendone/non avendone fatta riserva in sede di gara di avvalersi del subappalto, limitatamente alle attività relative alle ______________________________, restando comunque impregiudicata la sua responsabilità e con l’obbligo dell’osservanza di quanto previsto dall’art. 118 del d.lgs 163/2006.

ART. 18 – SPESE E ONERI FISCALI

Tutte le spese di bollo, scritturazione, copie di atti, disegni, registrazione fiscale ed altre dipendenti dal presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini della tassa di registro, si richiede il beneficio della registrazione a tassa fissa trattandosi di negozio soggetto ad I.V.A.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia possibile comporre in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Pavia

ART. 20– TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Progettista dichiara di essere stata informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il Progettista conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

ART.21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il Progettista prende atto che l’Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, consegnato all’Appaltatore in data 12 marzo 2015.

Tale Protocollo, le cui clausole sono accettate dal progettista, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato allo stesso per esplicita volontà delle parti.

ART. 22 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti concordemente rinviano alla normativa vigente in materia.

Pavia,  _______________

| Università degli Studi di Pavia Il Direttore Generale ________________________________ | Il Progettista ________________________________ |
| --- | --- |

Il Progettista, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell’art.1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: artt.3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 e 21

Pavia,

Il Progettista

________________________________